**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08 сентября 2022 №112 х.Обуховка

«О подготовке и утверждению плана мероприятий по благоустройству на территории Елизаветинского сельского поселения в 2022 году»

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Областным законом Ростовской области № 273 –ЗС от 25.10.2002 г. «Об административных правонарушениях», Распоряжением Правительства Ростовской области от 04.03.2015 г. № 93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в целях наведения должного санитарно-эстетического состояния территории Елизаветинского сельского поселения, Администрация Елизаветинского сельского поселения

**постановляет:**

1. Спланировать и провести на территории Елизаветинского сельского поселения мероприятия по санитарной уборке и благоустройству в три этапа:

2. В рамках первого этапа:

2.1. Провести на территории Елизаветинского сельского поселения с 12 сентября по 9 октября 2022 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

2.2. Во время проведения месячника:

- с учетом комплексных схем благоустройства и уборки населенных пунктов утвердить план проведения месячника по благоустройству и уборке улиц в Елизаветинском сельском поселении, и расположенных на территории поселения объектов, учреждений и организаций всех форм собственности, личных подсобных хозяйств согласно Приложению № 1.

- ознакомить ответственных лиц предприятий и учреждений с планом проведения месячника и настоящим Постановлением.

- организовать выполнение работ запланированных в рамках месячника.

- провести сезонную уборку территорий населенных пунктов, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твердых бытовых отходов.

- обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территорий систем уличного освещения, содержанию дворовых территорий, сбору и вывозу мусора.

- организовать четкое выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству территорий.

- разместить в местах массового посещения граждан, план проведения месячника на территории Елизаветинского сельского поселения.

3. В рамках проведения второго этапа с 15.09.2022 года обеспечить:

- регулярное проведение работ по благоустройству и поддержание санитарного порядка;

4. В рамках проведения третьего этапа с 12 сентября по 09 октября 2022 года:

- провести осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

5. Во время проведения месячников усилить контроль за санитарным состоянием и благоустройством населенных пунктов и территорий.

6. Утвердить рабочую группу для осуществления координации проводимых работ и контроля за ходом выполнения мероприятий месячников согласно Приложению №2.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Елизаветинского

сельского поселения: В.Н. Тимофеев

# 

# Приложение № 1

к постановлению Администрации

Елизаветинского сельского

# поселения № 112 от 08.09.2022 г.

## КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

## благоустройства и уборки территории Елизаветинского сельского поселения

1. **Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1.1 | Провести организационное сове-щание с руководителями пред-приятий, организаций и учреждений | 12.09.2022 г. | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н. |
| 1.2 | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства и профилактическими беседами по уборке прилегающих территорий | постоянно | Специалист 1-ой категории Администрации Елизаветинского с/поселения  Мягкова Е.П |
| 1.3 | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов. | постоянно | Специалист 1-ой категории Администрации Елизаветинского с/поселения  Мягкова Е.П. |
| 1.4 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений:  Памятники, посвященные событиям ВОВ  х. Обуховка, ул. Заводская,38 В  х.Дугино, ул. Свердлова, 12Б | постоянно | МБУК «СДК х. Дугино»,  СДК х.Обуховка  Елизаветинская СОШ  Обуховская СОШ |
| 1.5 | Всем учреждениям, организациям, предприятиям всех форм собст-венности:  - создать звенья по санитарной очистке своих территорий;  - обеспечить выполнение работ, предусмотренных планом проведения месячника и Правилами благоустройства сельского поселения | до 12.09.2022 г.  до 09.09.2022 г.  до 05.10.2022 г. | Руководители  организаций,  учреждений,  предприятий всех  форм собственности |
| 1.8 | Организовать побелку столбов ЛЭП на территории населенных пунктов. | до 20.09.2022 г. | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н. |
| 1.9 | Провести уборку кладбища от мусора в х.Обуховка | с 17. 09.2022 г. | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н.. |
| 1.10 | Руководителям организаций и учреждений своевременно осуществить приобретение извести и организовать побелку | до 21.09.2022 г. | Руководители организаций и учреждений |
| 1.11 | Провести рейды, с последующим предупреждением и составлением протоколов. Владельцев домов-ладений предупредить об уборке прилегающих территорий от бурьяна и мусора | Постоянно с марта по октябрь месяцы | Уполномоченное лицо Администрации Елизаветинского с/поселения  Маноцкая Т.А. |
| 1.12 | Проводить уборку придорожных полос на территории поселения. | постоянно | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н.. |
| 1.16 | Произвести покос сорной растительности примыкающих к дорогам территориях, пустующих планах. | По мере необходимости | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н. |

**2. Мероприятия I этапа (осеннего) с 12.09.2022 по 09.10.2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 2.1 | Организовать проведение: |  | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н. |
| -осеннего месячника чистоты | 12.09.2022-09.10.2022 года |
| - субботника | 09.10.2022 года |
| 2.2 | Разработать и представить организационные планы и отчеты проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, привлеченной техники | до 09.09.2022года  до 12.10.2022года | Специалист 1-ой категории Администрации Елизаветинского с/поселения  Мягкова Е.П. |
| 2.3 | Организовать проведение субботника.  По результатам проведения предоставить отчет. | 12.09.2022года  09.10.2022года | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н.  Специалист 1-ой категории Администрации Елизаветинского с/поселения  Мягкова Е.П. |
| 2.4 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние кладбища (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений и пр.) | с 12.09.2022года | Глава Администрации Елизаветинского с/поселения  Тимофеев В.Н. |

1. **Мероприятия II этапа (осеннего) с 12.09.2022 по 09.10.2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содер-жанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства | В течение всего периода | Организации и учреждения всех форм собственности |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

№112 от 08.09.2022 г.

**Рабочая группа**

**для осуществления координации и контроля работ по благоустройству и санитарной очистке территории Елизаветинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Председатель комиссии:** | Тимофеев Владимир Николаевич | Глава Администрации  Елизаветинского сельского поселения |
| 2. | **Секретарь комиссии:** | Мягкова Елена Павловна | Специалист 1-ой категории  Мягкова Е.П.  Администрации Елизаветинского с/поселения |
|  | **Члены рабочей группы:** | Молявка Анна Владимировна | Заведующий сектором экономики Администрации Елизаветинского с/поселения |
| 3. | Маноцкая Тамара Андреевна | Ведущий специалист Администрации Елизаветинского с/поселения |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |