**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_ х. Обуховка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

 «Озеленение территории Елизаветинского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2024 года

 В соответствии с постановлениями администрации Елизаветинского сельского поселения от16.10.2018 № 106/1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», от 16.10.2018 №106/2 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения от 04.10.2018 №102/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения Азовского района от 26.12.2023 №27 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Елизаветинского сельского поселения

постановляет:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Елизаветинского сельского поселения » за 1-е полугодие 2024 г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Молявка А.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского

сельского поселения от \_\_\_\_.2024 г № \_\_\_\_

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Озеленение территории Елизаветинского сельского поселения »

За 1 полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Озеленение территории Елизаветинского сельского поселения » |
| 1.1  | Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Елизаветинского сельского поселения  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 00,0 | Нет заключенных договоров |
| 1.2 | Расходы на инвентаризацию зеленых насаждений |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  |  **20,0** |  **20,0** |  **00,0** | **00,0** |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев