**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_.2024 г. №\_\_\_\_ х. Обуховка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

«Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения »

за 1-е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями администрации Елизаветинского сельского поселения от16.10.2018 № 106/1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», от 16.10.2018 №106/2 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения от 04.10.2018 №102/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения Азовского района от 26.12.2023 №27 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Елизаветинского сельского поселения

**постановляет:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения » за 1-е полугодие 2024 г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Молявка А.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского

сельского поселения от \_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения »

за 1-е полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения на 2014 - 2030 гг.» | | | | | | | | |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Елизаветинского сельского поселения | осуществлена уборка территории поселения, работы по благоустройству детских площадок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 952,8 | 952,8 | 399,5 | 8 договоров на общую сумму 399,5 тыс.рублей. |
| 1.2 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых |  |  | 01.03.2024 | 01.05.2024 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2 соглашение на сумму 50,0 |
| 1.3 | Отлов бродячих животных |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 соглашение на сумму 100,0 |
| 1.4 | Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Нет заключенных договоров |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  | **1402,8** | **1402,8** | **549,5** | **549,5** |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев